广西田七家化实业有限公司

田七家化牙膏车间包装区整改工程

公开询价公告

广西梧州田七家化有限公司现拟定于2022年01月07日进行牙膏车间一楼包装区整改询价采购项目。现将具体事宜公告如下：

一、采购项目概况

（一）采购需求：

1.包装区用玻镁彩钢板重新分区；

2.包装区用玻镁彩钢板隔参观通道；

3.包装区用玻镁彩钢板隔员工更衣室及员工通道；

4.包装区更换LED净化平板灯；

5.包装区安装安全门等。

项目控制价为379048.79元。

（二）交货要求：

以双方签订的合同条款及到施工结束时限为依据，于需方指定地点（广西梧州市工业园区一路1号第五幢，广西田七家化实业有限公司）进行项目施工。

（三）付款方式（以人民币结算）：

1.预付款：采用固定单价，工程量据实结算合同，合同生效后，需方收到供方开具符合财务要求的增值税专用发票（3%或9%（视供应商企业性质而定））后15个工作日内支付合同暂定价20%进度款。

2.完成50%工作量进度款：供方提供符合要求进度（50%）佐证材料，需方收到供方开具符合财务要求的增值税专用发票[3%或9%（视供应商企业性质而定）]后15个工作日内支付合同暂定价30%进度款。

3.完工验收款：施工完成验收后，需方收到供方开具符合财务要求的增值税专用发票[3%或9%（视供应商企业性质而定）]后15个工作日内支付合同总结算价47%。

4.质保金：总款的3%作为质保金。质保期为自需方签署验收合格报告的次日起1年。质保期届满后，如供方交付的服务无质量问题的，需方收到供方请款函15个工作日内向供方支付全部质保金（不计利息）。

二、合格报价人的资格要求

（一）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格的企业或事业单位，报价方营业执照具有与本次询价需求相适应的营业范围。

（二）本项目不接受联合体报价。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体咨询服务或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）具备净化厂房或冷库建筑或改造经验，并提供30万以上工程项目合同为证。

三、施工项目服务需求一览表

（一）详见《附件五工程量清单》

（二）各应邀单位收到邀请函后可在2022年 01 月06日前自行到项目现场勘查（费用自理）并出具详细施工方案及报价清单。地址：广西田七家化实业有限公司（广西梧州工业园区园区一路1号），联系人： 梁敬聪   ；联系电话：15278469331

（三）服务要求：

1.中选人应作为独立第三方完成本项目的所有工程工作。

2.如项目实施过程中发生服务清单中没有的非主要施工任务，中选人自身资质无法完成本项目非主要施工工程，中选人应委托具有相应服务资质的施工单位来完成该项工程。中选人在实行委托前应征得本项目采购人      书面       同意，并在采购人的管理下签订并履行该委托合同。中选人对受中选人委托的专业咨询机构所出具的成果文件应予以认可并向采购人承担连带责任。

中选人不得将主要服务内容（所有）分包。

四、报价须知

（一）报价截止时间

服务单位应于2022年01月07日上午09时30分前将报价以密封的纸质文件（一式伍份）形式及盖章版电子档送到广西田七家化实业有限公司（广西梧州工业园区工业大道一路1号第5幢），逾期送达者将视为放弃竞选报价。

（二）应邀人应针对本项目需求提供详细的施工方案（至少包含以下内容）：

1.合格报价人资格证明材料；

2.施工组织方案；

3.工程报价清单表；

4.应邀人认为需要提交的其他材料。

五、方案询比评审时间和地点

（一）询比评审地点

广西田七家化实业有限公司，通过询比文件进行评审，评审方案按照《附件一评审办法》。

- 询比评审时间

- 2022年01月07日上午10时00 分。

六、业务咨询联系方式

广西田七家化实业有限公司 联系人： 梁敬聪   ；联系电话：15278469331  邮箱： tq_purchase@wz-zh.com    （邮件注明田七家化包装区整改安环设备板块梁敬聪收）。

广西田七家化实业有限公司

2021年12月31日

附件1

评审办法

一、评审原则

（一）“评审小组”构成

本项目的“评审小组”分别由采购单位代表等有关人员5人或5人以上单数构成。

（二）评审依据

采购项目遵循“最低价中标”原则，评选时按照无税金额进行对比，最低价中标。

（三）评审中报价文件的澄清及补正

1.评审过程中评审小组成员对提交的报价文件中不明确或不清淅内容，可要求报价单位现场澄清或补正说明并作书面报告。

2.澄清及补正的内容不得改变报价文件的实质性内容。

3.澄清及补正的内容属于报价文件的组成部分。

二、评审结果

（一）评审小组会将根据报价（无税金额）进行评比，推荐中选服务单位，并推荐中选候选人。

（二）采购单位应当确定评审小组推荐排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人中有放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中选候选人为中选人。排名第二的中选候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中选候选人为中选人，其余以此类推。

（三）评审小组完成评审后，向采购人提交书面评选报告。

（四）采购人应向中选单位发出中选通知书，并告知未中选单位。

- 附件2

报价函（格式）

致：广西田七家化实业有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目的询比文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次企业采购活动：方案文件电子扫描件；

据此函，签字人兹宣布：

1.我方愿意以人民币（大写）            （小写）（￥       ），税率：       的总报价，提交成果文件时间：            ，提供本项目询比文件第二章“项目采购需求”中的采购内容。

2.我方同意自本项目询比文件“规定的截止时间起遵循本报价函，并承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.我方承诺已经具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次报价（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6.如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，根据询比文件、我方的报价文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7.我方已详细审核询比文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我方同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即服务单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中选、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他服务单位的；

（3）与采购人、其他服务单位或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：____________________________

______________________________________________________________________________________。

11.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

声明书（格式）

致：广西田七家化实业有限公司：

（施工单位名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                    （报价人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的报价，为便于贵方公正、择优地确定中选人及其报价产品和服务，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有报价文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                              ；该服务由我方人员提供。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次报价文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次报价文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次报价文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

公章：

年    月    日

法定代表人身份证明书（格式）

服务单位：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年          月         日

经营期限：

姓    名：                性      别：

年    龄：                职      务：

身份证号码：

系                                                 （服务单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月

法定代表人授权委托书（格式）

致：广西田七家化实业有限公司

本人    （姓名）    系     （单位名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     项目的文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

服务单位（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

- 附表1

田七家化饭堂整改工程项目询比评审结果记录表

| 序号 | 报价单位 | 总报价 | 无税金额 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

采购单位：广西田七家化实业有限公司

- 记录人员：

- 记录时间：

附件3

田七家化牙膏车间一楼包装区整改工程项目询比评审报告

广西田七家化实业有限公司：

该项目于2022年  月  日经评审小组完成评审工作。分别对合格条件的  家报价人进行评审， 家报价文件均为合格文件，并响应询比方案的相关要求。评审人员根据《田七家化牙膏车间一楼包装区整改工程项目询比方案》的评审办法进行评审，按最低价中标法得分从高到底排列，推荐中选候选人，现将有关评审结果作书面报告：

第一中选候选人：

第二中选候选人：

第三中选候选人：

并推荐第一中选候选人为中选人。

评审小组：

评审时间：

附件4

田七家化牙膏车间一楼包装区整改工程项目询比中选通知书

中选单位：

经我司评审小组评定，田七家化牙膏车间一楼包装区整改工程项目由你单位中选。希望你单位按施工方案及报价文件中确定的条件，按时按质按量完成该项目。

请收到本通知后5天内与相关公司签订合同。

特此通知。

广西田七家化实业有限公司

年   月   日

附件5

|  | 田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应邀总价 |  |  |  |
|  | 应邀人: |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |
|  | 软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01） 工程计价软件测评合格编号：2016J02、2016A02、2016S02、2016Y02 |  |  |  |
|  |  |  | 封-2 |  |

|  |  |  | 田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 应 邀 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价 |  |  |  |  | (小写): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (大写): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应 邀 人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （造价人员签字） |  |  |  |  |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 时 间: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复 核 时 间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扉-2 |  |  |  |
| 总 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  | 田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 一、工程概况 （1）工程名称：田七家化牙膏车间一楼包装区整改 （2）建设地点：广西梧州市 二、编制范围 本工程包含范围：田七家化牙膏车间一楼包装区整改 三、编制依据： （1）本工程施工设计图纸及相关资料； （2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； （3）《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》； （4）《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）； （5）《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订本）； （6）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套费用定额； （7）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额； （8）2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》及其配套费用定额； （9）2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套费用定额； （10）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号)； （11）本工程税率按9%计算； （12）桂建标〔2018〕19号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》； （13）材料信息价按梧州市发布的《梧州市建设工程造价信息》 2021年第9期 ，缺项部分参考市场除税价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 单项工程名称 |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  | 其中:(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招标控制价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  | 其中:(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 安全文明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 田七家化牙膏车间一楼包装区整改-建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 田七家化牙膏车间一楼包装区整改-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 招标控制价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-03 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 |  | 汇总内容 |  |  |  | 金额(元) |  |  | 备注 |  |  |
|  |  | 田七家化牙膏车间一楼包装区整改-建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 其中:暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 其中:安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 其他项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 税前项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 田七家化牙膏车间一楼包装区整改-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 其中:暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 其中:安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 其他项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 税前项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程项目汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 其中:暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 其中:安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 其他项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 税前项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-04 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中： |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 田七家化牙膏车间一楼包装区整改-建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0410 |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011608002001 |  | 铲除、清理原建筑墙面 | m2 | 226.35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.弃渣运距：10km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011605002002 |  | 拆除原防撞杆 | m | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.弃渣运距：10km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011605002004 |  | 原建筑门拆除 | 樘 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.弃渣运距:10km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011605002005 |  | 其它电线等材料拆除 | m | 626.30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.弃渣运距:自行考虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011605002006 |  | 拆除玻镁彩钢板隔墙 | m2 | 262.50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.弃渣运距:10km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011605002008 |  | 门洞拆除 | m2 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.弃渣运距:自行考虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010401012001 |  | 残边修补 | m | 62.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0112 |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011208001001 |  | 柱面装饰 | m2 | 127.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.材料：50mm玻镁彩钢板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.铝合金镶边 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011210001001 |  | 50mm玻镁彩钢板隔断 | m2 | 322.90 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011502001001 |  | 铝合金内圆弧线 R50 | m | 472.60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0114 |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011406003002 |  | 内墙面满刮腻子二遍 | m2 | 283.60 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011407001001 |  | 内墙面喷(刷)涂料 | m2 | 283.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.刷白色内墙涂料二遍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0108 |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010801001001 |  | 定制成品门 | m2 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.尺寸：900mm宽*2100mm高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.含制作、运输、安装及五金配件、锁等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.铝合金门框及门套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010801002001 |  | 定制自动门 | m2 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.尺寸：2500mm宽*2100mm高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.含制作、运输、安装及电动机、五金配件、感应器、摇控器等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.铝合金门框及玻镁板门套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中： |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 15 | 010801001002 |  | 玻镁板安全门 | m2 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.尺寸：1500mm宽*2100mm高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.含制作、运输、安装及五金配件、锁等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5mm厚清玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.铝合金门框及门套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010807001001 |  | 铝合金固定窗 | m2 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.尺寸：1800mm宽*2100mm高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.玻璃品种、厚度:5mm玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 桂010811002001 |  | 门窗周边塞缝 | m | 41.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0113 |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011302001001 |  | 600*600铝合金方板吊顶 | m2 | 107.30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.吊顶形式:不上人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.板材:600X600铝合金方板采用0.8厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.板面：静电粉末喷涂，铝合金方形板吊顶均带针孔背面贴覆吸声纸做法：15ZJ001棚17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011302001002 |  | 铝蜂窝板吊顶 | m2 | 540.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.吊顶形式:可上人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.板材:50mm铝蜂窝板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.面板厚度：0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011701006001 |  | 满堂脚手架 | m2 | 272.30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中： |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 田七家化牙膏车间一楼包装区整改-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0304 |  | 水、电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030411001001 |  | DN25配管 | m | 235.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.规格:DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030411001002 |  | DN32配管 | m | 271.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.规格:DN32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030411004002 |  | BV4mm2配线 | m | 462.50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.规格:BV4mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030411004003 |  | BV2.5mm2配线 | m | 473.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.规格:BV2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030404035001 |  | 单相五孔插座 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.规格:单相五孔插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 30404035002 |  | 三位开关 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.规格:单相 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030412001001 |  | 洁净LED灯 | 套 | 83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.规格:220V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.功率：40W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 031004003001 |  | 500*900*950成品洗脸盆 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.规格：500*900*950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 031208002001 |  | 500*600配电箱 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.材料品种:随图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中： |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价 |
|  |  | 田七家化牙膏车间一楼包装区整改-建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0410 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011608002001 | 铲除、清理原建筑墙面 | m2 | 226.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.弃渣运距：10km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07010115 | 清理涂料层 内墙 | 100㎡ | 2.2635 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07040001 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 0.0050 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07040004 | 自卸汽车运渣土 每增加1km | 100 | 0.0450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011605002002 | 拆除原防撞杆 | m | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.弃渣运距：10km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07010080 | 金属构件拆除 零星铁件 | t | 0.166 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B3-2405 | 钢材半成品运输 汽车 运距1km以内 | 10t | 0.0166 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B3-2406 | 钢材半成品运输 汽车 每增加1km | 10t | 0.1494 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011605002004 | 原建筑门拆除 | 樘 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.弃渣运距:10km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07010132 | 拆除木门窗 门扇 | 10扇 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A12-168换 | 门窗运输 运距 1km以内[实际10] | 100㎡ | 0.0960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011605002005 | 其它电线等材料拆除 | m | 626.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.弃渣运距:自行考虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0901203 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(m㎡以内)4 | 100m单线 | 6.263 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0901193 | 刚性阻燃管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)20 | 100m | 6.2630 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99090001 | 超高增加费¦操作物离楼地面5m以上10m以下 | 元 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011605002006 | 拆除玻镁彩钢板隔墙 | m2 | 262.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.弃渣运距:10km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07010112 | 拆除 金属骨架隔墙 | 100㎡ | 2.6250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－09 |
| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价 |
|  | B3-2405 | 钢材半成品运输 汽车 运距1km以内 | 10t | 0.3150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B3-2406 | 钢材半成品运输 汽车 每增加1km | 10t | 2.8350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011605002008 | 门洞拆除 | m2 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.弃渣运距:自行考虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07010130 | 拆除木门窗 门框 | 10个 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010401012001 | 残边修补 | m | 62.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A12-166 | 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5{水泥砂浆 1∶2.5} | 100m | 0.6280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011208001001 | 柱面装饰 | m2 | 127.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.材料：50mm玻镁彩钢板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.铝合金镶边 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A6-80换 | 压型钢板墙板安装 彩钢(夹芯板) H型 | 100㎡ | 1.2780 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A14-46 | 金属装饰 角线 | 100m | 3.0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011210001001 | 50mm玻镁彩钢板隔断 | m2 | 322.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A6-80换 | 压型钢板墙板安装 彩钢(夹芯板) H型 | 100㎡ | 3.2290 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011502001001 | 铝合金内圆弧线 R50 | m | 472.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A14-45 | 金属装饰 压条 | 100m | 4.7260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011406003002 | 内墙面满刮腻子二遍 | m2 | 283.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A13-206换 | 刮成品腻子粉 内墙面 两遍[实际2] | 100㎡ | 2.8360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011407001001 | 内墙面喷(刷)涂料 | m2 | 283.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.刷白色内墙涂料二遍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A13-210换 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际2] | 100㎡ | 2.8360 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0108 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010801001001 | 定制成品门 | m2 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－09 |
| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价 |
|  |  | 1.尺寸：900mm宽*2100mm高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.含制作、运输、安装及五金配件、锁等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.铝合金门框及门套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A12-41 | 铝合金平开门 不带亮 | 100㎡ | 0.1350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A12-168换 | 门窗运输 运距 1km以内[实际10] | 100㎡ | 0.1350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010801002001 | 定制自动门 | m2 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.尺寸：2500mm宽*2100mm高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.含制作、运输、安装及电动机、五金配件、感应器、摇控器等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.铝合金门框及玻镁板门套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A12-82换 | 电子感应自动门 玻璃门 | 樘 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A12-83 | 电子感应自动门 电磁感应装置 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A12-168换 | 门窗运输 运距 1km以内[实际10] | 100㎡ | 0.1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010801001002 | 玻镁板安全门 | m2 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.尺寸：1500mm宽*2100mm高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.含制作、运输、安装及五金配件、锁等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5mm厚清玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.铝合金门框及门套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A12-40 | 铝合金平开门 带亮 | 100㎡ | 0.0810 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A12-168换 | 门窗运输 运距 1km以内[实际10] | 100㎡ | 0.0810 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010807001001 | 铝合金固定窗 | m2 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.尺寸：1800mm宽*2100mm高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.玻璃品种、厚度:5mm玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A12-118 | 铝合金固定窗(矩形) | 100㎡ | 0.0620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 | m | 41.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A12-166 | 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5{水泥砂浆 1∶2.5} | 100m | 0.4150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－09 |
| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价 |
|  | 0113 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011302001001 | 600*600铝合金方板吊顶 | m2 | 107.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.吊顶形式:不上人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.板材:600X600铝合金方板采用0.8厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.板面：静电粉末喷涂，铝合金方形板吊顶均带针孔背面贴覆吸声纸做法：15ZJ001棚17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A11-105换 | 天棚铝板面层 600×600 | 100㎡ | 1.0730 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011302001002 | 铝蜂窝板吊顶 | m2 | 540.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.吊顶形式:可上人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.板材:50mm铝蜂窝板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.面板厚度：0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A11-62 | 上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌入式 面层规格(600×600mm) 以上 | 100㎡ | 5.4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A11-137换 | 铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 铝合金花片格栅天棚 规格(40×40×40mm) | 100㎡ | 5.4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011701006001 | 满堂脚手架 | m2 | 272.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A15-84换 | 钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m[实际3.6] | 100㎡ | 2.7230 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 田七家化牙膏车间一楼包装区整改-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0304 | 水、电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030411001001 | DN25配管 | m | 235.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.规格:DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-1413换 | 电线管敷设 砖、混凝土结构明配 电线管公称口径(mm以内)25 | 100m | 2.3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030411001002 | DN32配管 | m | 271.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－09 |
| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价 |
|  |  | 1.规格:DN32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-1414换 | 电线管敷设 砖、混凝土结构明配 电线管公称口径(mm以内)32 | 100m | 2.7120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030411004002 | BV4mm2配线 | m | 462.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.规格:BV4mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-1562换 | 管内穿线 照明线路 铝芯 导线截面(m㎡以内) 4 | 100m单线 | 4.625 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030411004003 | BV2.5mm2配线 | m | 473.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.规格:BV2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-1561换 | 管内穿线 照明线路 铝芯 导线截面(m㎡以内) 2.5 | 100m单线 | 4.732 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030404035001 | 单相五孔插座 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.规格:单相五孔插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-0429换 | 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔 | 10套 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 30404035002 | 三位开关 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.规格:单相 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-0410换 | 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 三联 | 10套 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030412001001 | 洁净LED灯 | 套 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.规格:220V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.功率：40W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-1745换 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内 | 10套 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 031004003001 | 500*900*950成品洗脸盆 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.规格：500*900*950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B9-0537 | 托架式洗脸盆 托架式洗脸盆 冷热水 | 10套 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 031208002001 | 500*600配电箱 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.材料品种:随图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－09 |
| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价 |
|  | B4-0303 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－09 |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注 |
|  |  | 田七家化牙膏车间一楼包装区整改-建筑 |  |  |  |  |
| 一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  |  |  |
| 1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (257507.99+2072.2) | 7.36 |  |  |
| 2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 |  |  |
| 3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 |  |  |
| 4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 |  |  |
|  |  | 田七家化牙膏车间一楼包装区整改-安装 |  |  |  |  |
| 一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  |  |  |
| 1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (6099.73+230.29+0+0) | 12.12 |  |  |
| 2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 0.51 |  |  |
| 3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  | 4.09 |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |
| 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表-11 |

| 规费、增值税计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 计算费率(%) |  | 金额(元) |  |
|  |  | 田七家化牙膏车间一楼包装区整改-建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 规费 |  | 1.1+1.2+1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 社会保险费 |  | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (37233.8+1617.46) |  |  | 29.35 |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 养老保险费 |  |  |  |  | 17.22 |  |  |  |
| 1.1.2 |  | 失业保险费 |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |
| 1.1.3 |  | 医疗保险费 |  |  |  |  | 10.25 |  |  |  |
| 1.1.4 |  | 生育保险费 |  |  |  |  | 0.64 |  |  |  |
| 1.1.5 |  | 工伤保险费 |  |  |  |  | 0.90 |  |  |  |
| 1.2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  | 1.85 |  |  |  |
| 1.3 |  | 工程排污费 |  | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (257507.99+2072.2) |  |  | 0.43 |  |  |  |
| 2 |  | 增值税 |  | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (272609.44+20896.21+0+0+13237.78) |  |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  | 田七家化牙膏车间一楼包装区整改-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 规费 |  | 1.1+1.2+1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 社会保险费 |  | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6099.73+0) |  |  | 29.35 |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 养老保险费 |  |  |  |  | 17.22 |  |  |  |
| 1.1.2 |  | 失业保险费 |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |
| 1.1.3 |  | 医疗保险费 |  |  |  |  | 10.25 |  |  |  |
| 1.1.4 |  | 生育保险费 |  |  |  |  | 0.64 |  |  |  |
| 1.1.5 |  | 工伤保险费 |  |  |  |  | 0.90 |  |  |  |
| 1.2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  | 1.85 |  |  |  |
| 1.3 |  | 工程排污费 |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
| 2 |  | 增值税 |  | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (38021.85+1058.38+0+0+1927.52) |  |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-15 |  |
| 主要材料及价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  | 项目名称及规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  |  |
| 1 |  |  | ◆人工◆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 000301000 |  | 建筑装饰人工 |  | 元 | 24684.190 |  |  |  |  |
| 3 | 000501000 |  | 安装人工 |  | 元 | 5472.653 |  |  |  |  |
| 4 | R0101001 |  | 建筑综合工日(一类) |  | 工日 | 78.555 |  |  |  |  |
| 5 | R09001 |  | 安装拆除工日 |  | 元 | 1018.489 |  |  |  |  |
| 6 | R99000010 |  | 人工调整 |  | 元 | 331.020 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | ◆材料◆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010307003 |  | 铁丝 Φ4 |  | kg | 0.432 |  |  |  |  |
| 9 | 010310001 |  | 镀锌铁丝(综合) |  | kg | 28.426 |  |  |  |  |
| 10 | 010903001 |  | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) |  | kg | 4.202 |  |  |  |  |
| 11 | 014902001 |  | 角铝(综合) |  | m | 148.731 |  |  |  |  |
| 12 | 014904002 |  | 工字铝 75mm |  | m | 351.546 |  |  |  |  |
| 13 | 020101009 |  | 橡胶板 1～3mm |  | kg | 0.015 |  |  |  |  |
| 14 | 021303001 |  | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm |  | m | 2.000 |  |  |  |  |
| 15 | 022705004 |  | 棉纱头 |  | kg | 1.871 |  |  |  |  |
| 16 | 022706004 |  | 白布 0.9m |  | ㎡ | 0.142 |  |  |  |  |
| 17 | 022706010 |  | 破布 |  | kg | 0.100 |  |  |  |  |
| 18 | 030101001 |  | 铆钉(综合) |  | 百个 | 1.352 |  |  |  |  |
| 19 | 030108001 |  | 自攻螺钉 |  | 百个 | 31.599 |  |  |  |  |
| 20 | 030110003 |  | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 |  | 个 | 1218.981 |  |  |  |  |
| 21 | 030112005 |  | 木螺钉 m2～4×6～65 |  | 个 | 33.280 |  |  |  |  |
| 22 | 030113002 |  | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 |  | 个 | 33.280 |  |  |  |  |
| 23 | 030114001 |  | 半圆头螺钉 |  | 百个 | 16.254 |  |  |  |  |
| 24 | 030119001 |  | 机螺钉 |  | kg | 5.400 |  |  |  |  |
| 25 | 030124004 |  | 紧固螺钉 |  | 个 | 189.294 |  |  |  |  |
| 26 | 030127034 |  | 镀锌螺栓 M10×100 |  | 套 | 2.100 |  |  |  |  |
| 27 | 030156001 |  | 膨胀螺栓 |  | 套 | 2499.960 |  |  |  |  |
| 28 | 030156014 |  | 膨胀螺栓 M8×65 |  | 套 | 148.446 |  |  |  |  |
| 29 | 030156018 |  | 膨胀螺栓 M10 |  | 套 | 4.200 |  |  |  |  |
| 30 | 030168004 |  | 镀锌锁紧螺母 20 |  | 个 | 203.940 |  |  |  |  |
| 31 | 030171101 |  | 螺母 |  | 百个 | 14.472 |  |  |  |  |
| 32 | 030172001 |  | 垫圈 |  | 百个 | 7.236 |  |  |  |  |
| 33 | 030182003 |  | 塑料胀管 Φ6×35 |  | 颗 | 4.020 |  |  |  |  |
| 34 | 030182005 |  | 塑料胀管 Φ6~8 |  | 颗 | 1294.147 |  |  |  |  |
| 35 | 031311001 |  | 电焊条（综合） |  | kg | 5.778 |  |  |  |  |
| 36 | 031311002 |  | 电焊条 结4222.5~3.2 |  | kg | 3.898 |  |  |  |  |
| 37 | 031321001 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 0.080 |  |  |  |  |
| 38 | 031337001 |  | 冲击钻头（综合） |  | 根 | 8.146 |  |  |  |  |
| 主要材料及价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  | 项目名称及规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  |  |
| 39 | 031337006 |  | 冲击钻头 Φ8 |  | 个 | 0.408 |  |  |  |  |
| 40 | 031337010 |  | 冲击钻头 Φ12 |  | 个 | 0.308 |  |  |  |  |
| 41 | 031338001 |  | 合金钢钻头(综合) |  | 个 | 12.599 |  |  |  |  |
| 42 | 031345001 |  | 钢锯条 |  | 根 | 9.212 |  |  |  |  |
| 43 | 031347002 |  | 砂纸(木) |  | 张 | 17.016 |  |  |  |  |
| 44 | 031347004 |  | 铁砂布 |  | 张 | 1.000 |  |  |  |  |
| 45 | 032116001 |  | 铁件(综合) |  | kg | 0.054 |  |  |  |  |
| 46 | 032118014 |  | 镀锌全螺纹吊杆Φ8 |  | m | 845.100 |  |  |  |  |
| 47 | 040102001 |  | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa |  | t | 0.090 |  |  |  |  |
| 48 | 040301001 |  | 砂(综合) |  |  | 0.226 |  |  |  |  |
| 49 | 040903001 |  | 石膏粉 |  | kg | 5.814 |  |  |  |  |
| 50 | 040904003 |  | 滑石粉 |  | kg | 39.307 |  |  |  |  |
| 51 | 050103003 |  | 原木（道木） |  |  | 0.032 |  |  |  |  |
| 52 | 050306001 |  | 周转板枋材 |  |  | 0.017 |  |  |  |  |
| 53 | 053501002 |  | 竹篾 |  | 百根 | 5.991 |  |  |  |  |
| 54 | 090503004 |  | 铝扣板 600×600 |  | ㎡ | 112.665 |  |  |  |  |
| 55 | 091103004 |  | 50mm玻镁彩钢板隔断 |  | ㎡ | 464.221 |  |  |  |  |
| 56 | 100302003 |  | 铝合金中龙骨T型 h30.5 |  | m | 644.490 |  |  |  |  |
| 57 | 100303002 |  | 铝合金大龙骨U型 h45 |  | m | 662.040 |  |  |  |  |
| 58 | 101501001 |  | 铝合金龙骨主接件 |  | 个 | 307.800 |  |  |  |  |
| 59 | 101501004 |  | 铝合金龙骨次接件 |  | 个 | 102.600 |  |  |  |  |
| 60 | 101502001 |  | 铝合金中龙骨平面连接件 |  | 个 | 199.800 |  |  |  |  |
| 61 | 101502002 |  | 铝合金大龙骨垂直吊挂件 |  | 个 | 707.400 |  |  |  |  |
| 62 | 101502003 |  | 铝合金中龙骨垂直吊挂件 |  | 个 | 1420.200 |  |  |  |  |
| 63 | 110903001 |  | 铝合金平开门带亮(成品) |  | ㎡ | 7.663 |  |  |  |  |
| 64 | 110904001 |  | 铝合金平开门不带亮(成品) |  | ㎡ | 12.764 |  |  |  |  |
| 65 | 110911001 |  | 铝合金固定窗(成品) |  | ㎡ | 5.834 |  |  |  |  |
| 66 | 111904002 |  | 电子感应自动门(国产、2.5m×2.1m) |  | 樘 | 2.000 |  |  |  |  |
| 67 | 113701001 |  | 电磁感应装置 |  | 套 | 2.000 |  |  |  |  |
| 68 | 120303001 |  | 铝合金角线 20×25×2 |  | m | 309.000 |  |  |  |  |
| 69 | 120305002 |  | 铝合金压条 16×1.5mm |  | m | 486.778 |  |  |  |  |
| 70 | 130102001 |  | 调和漆(综合) |  | kg | 0.030 |  |  |  |  |
| 71 | 130109001 |  | 酚醛磁漆(各种颜色) |  | kg | 0.010 |  |  |  |  |
| 72 | 130132001 |  | 油灰 |  | kg | 0.100 |  |  |  |  |
| 73 | 130301001 |  | 乳胶漆 |  | kg | 78.869 |  |  |  |  |
| 74 | 130311003 |  | 成品腻子粉（一般型） |  | kg | 482.120 |  |  |  |  |
| 75 | 130312002 |  | 大白粉 |  | kg | 4.055 |  |  |  |  |
| 76 | 130503001 |  | 沥青漆 |  | kg | 2.833 |  |  |  |  |
| 主要材料及价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  | 项目名称及规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  |  |
| 77 | 130507011 |  | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 9.730 |  |  |  |  |
| 78 | 130705002 |  | 铅油 |  | kg | 5.834 |  |  |  |  |
| 79 | 133503001 |  | 防水胶(310g/支) |  | 支 | 13.733 |  |  |  |  |
| 80 | 140101001 |  | 清油 |  | kg | 2.397 |  |  |  |  |
| 81 | 140501002 |  | 溶剂汽油 200# |  | kg | 2.370 |  |  |  |  |
| 82 | 140702001 |  | 机油（综合） |  | kg | 0.020 |  |  |  |  |
| 83 | 140901002 |  | 电力复合酯 一级 |  | kg | 0.410 |  |  |  |  |
| 84 | 143315001 |  | 羧甲基纤维素 |  | kg | 0.964 |  |  |  |  |
| 85 | 144108001 |  | 乳白胶 |  | kg | 4.821 |  |  |  |  |
| 86 | 144110002 |  | 202胶FSC-2 |  | kg | 2.640 |  |  |  |  |
| 87 | 144113002 |  | 玻璃胶 310g |  | 支 | 34.240 |  |  |  |  |
| 88 | 144301004 |  | 自粘性橡胶带 20mm×5m |  | 卷 | 0.150 |  |  |  |  |
| 89 | 144309004 |  | 塑料胶布带 25mm×10m |  | 卷 | 2.108 |  |  |  |  |
| 90 | 172504001 |  | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 |  | m | 0.500 |  |  |  |  |
| 91 | 172513000 |  | 塑料软管 |  | kg | 0.180 |  |  |  |  |
| 92 | 172515001 |  | 软管 DN15 L=30～50cm |  | 根 | 2.020 |  |  |  |  |
| 93 | 180327001 |  | 外丝 DN15 |  | 个 | 2.020 |  |  |  |  |
| 94 | 182502003 |  | 镀锌管卡子(电线管用) DN25 |  | 个 | 141.705 |  |  |  |  |
| 95 | 182502004 |  | 镀锌管卡子(电线管用) DN32 |  | 个 | 163.534 |  |  |  |  |
| 96 | 213313001 |  | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 2.020 |  |  |  |  |
| 97 | 213322001 |  | 存水弯 De32 |  | 个 | 1.005 |  |  |  |  |
| 98 | 213323001 |  | 洗脸盆下水口 De32 |  | 个 | 1.010 |  |  |  |  |
| 99 | 213328000 |  | 洗脸盆托架 |  | 副 | 1.010 |  |  |  |  |
| 100 | 271702001 |  | 绝缘黑胶布 20mm×20m |  | 卷 | 2.075 |  |  |  |  |
| 101 | 290621003 |  | 电线管接头 25 |  | 个 | 60.513 |  |  |  |  |
| 102 | 290621004 |  | 电线管接头 32 |  | 个 | 69.834 |  |  |  |  |
| 103 | 290628002 |  | 塑料护口 15～20 |  | 个 | 32.960 |  |  |  |  |
| 104 | 290628004 |  | 塑料护口（钢管用）15~20 |  | 个 | 170.980 |  |  |  |  |
| 105 | 291112001 |  | 接线盒 |  | 个 | 83.830 |  |  |  |  |
| 106 | 341101001 |  | 水 |  |  | 0.537 |  |  |  |  |
| 107 | 341508001 |  | 其他材料费 |  | 元 | 492.312 |  |  |  |  |
| 108 | 350302001 |  | 回转扣件 |  | 个 | 0.741 |  |  |  |  |
| 109 | 350302002 |  | 对接扣件 |  | 个 | 0.321 |  |  |  |  |
| 110 | 350302003 |  | 直角扣件 |  | 个 | 3.616 |  |  |  |  |
| 111 | 350303001 |  | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 |  | t | 0.027 |  |  |  |  |
| 112 | 350305001 |  | 金属脚手架底座 |  | 个 | 0.752 |  |  |  |  |
| 113 | 350307002 |  | 竹脚手板 |  | ㎡ | 6.181 |  |  |  |  |
| 114 | 370905001 |  | 钢垫板 |  | kg | 0.150 |  |  |  |  |
| 主要材料及价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  | 项目名称及规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  |  |
| 115 | C00010160 |  | 其他材料费 |  | 元 | 18.789 |  |  |  |  |
| 116 |  |  | ◆配合比◆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 800102004 |  | 水泥砂浆 1∶2.5 |  |  | 0.184 |  |  |  |  |
| 118 |  |  | ◆主材◆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 091102001 |  | 彩钢复合铝蜂窝板 |  | ㎡ | 550.800 |  |  |  |  |
| 120 | 213308001 |  | 冷热水混合水嘴DN15 |  | 个 | 1.010 |  |  |  |  |
| 121 | 290602000 |  | 焊接钢管DN25 |  | m | 242.050 |  |  |  |  |
| 122 | 290602000 |  | 焊接钢管DN32 |  | m | 279.336 |  |  |  |  |
| 123 | 550117001 |  | 成套配电箱 |  | 台 | 1.000 |  |  |  |  |
| 124 | Z210901000 |  | 洗脸盆 |  | 个 | 1.010 |  |  |  |  |
| 125 | Z250001001 |  | 洁净LED灯 |  | 套 | 83.830 |  |  |  |  |
| 126 | Z260501001 |  | 三位开关 |  | 个 | 8.160 |  |  |  |  |
| 127 | Z264101001 |  | 单相五孔插座 |  | 套 | 8.160 |  |  |  |  |
| 128 | Z280303000 |  | BV2.5mm2 |  | m | 511.056 |  |  |  |  |
| 129 | Z280303000 |  | BV4mm2 |  | m | 499.500 |  |  |  |  |
| 130 |  |  | ◆机械台班组成◆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 000301001A |  | 机械台班人工费 |  | 元 | 51.033 |  |  |  |  |
| 132 | 000301001 |  | 机械台班人工费 |  | 元 | 81.346 |  |  |  |  |
| 133 | 140301004 |  | 国V汽油 92# |  | kg | 5.551 |  |  |  |  |
| 134 | 140304001 |  | 轻柴油 0# |  | kg | 29.279 |  |  |  |  |
| 135 | 341103001 |  | 电 |  | kW.h | 243.177 |  |  |  |  |
| 136 | 994701001 |  | 其他机械费 |  | 元 | 19.335 |  |  |  |  |
| 137 | 994701003 |  | 停滞费 |  | 元 | 276.288 |  |  |  |  |
| 138 | 994701004 |  | 折旧费 |  | 元 | 120.707 |  |  |  |  |
| 139 | 994701005 |  | 大修理费 |  | 元 | 34.553 |  |  |  |  |
| 140 | 994701006 |  | 经常修理费 |  | 元 | 100.129 |  |  |  |  |
| 141 | 994701007 |  | 安拆及场外运输费 |  | 元 | 168.300 |  |  |  |  |
| 142 | 994701008 |  | 其他费用 |  | 元 | 25.429 |  |  |  |  |
| 143 | C1403001 |  | 轻柴油0# |  | kg | 1.147 |  |  |  |  |
| 144 | J00000001 |  | 折旧费 |  | 元 | 2.586 |  |  |  |  |
| 145 | J00000002 |  | 大修理费 |  | 元 | 0.327 |  |  |  |  |
| 146 | J00000003 |  | 经常修理费 |  | 元 | 1.451 |  |  |  |  |
| 147 | J00000005 |  | 停滞费 |  | 元 | 6.268 |  |  |  |  |
| 148 | J00000006 |  | 其他费用 |  | 元 | 0.630 |  |  |  |  |
| 149 | R0800001 |  | 机械台班工日 |  | 工日 | 0.049 |  |  |  |  |
| 150 |  |  | ◆机械◆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 981110002 |  | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 |  | 台班 | 0.700 |  |  |  |  |
| 152 | 990704004 |  | 载货汽车[装载质量4t] |  | 台班 | 0.218 |  |  |  |  |
| 主要材料及价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:田七家化牙膏车间一楼包装区整改 |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  | 项目名称及规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  |  |
| 153 | 990704006 |  | 载货汽车[装载质量6t] |  | 台班 | 0.676 |  |  |  |  |
| 154 | 990903002 |  | 汽车式起重机[提升质量8t] |  | 台班 | 0.238 |  |  |  |  |
| 155 | 991926001 |  | 弯管机 WC27~108 |  | 台班 | 0.304 |  |  |  |  |
| 156 | 992501001A |  | 交流电弧焊机 容量21kV.A |  | 台班 | 2.025 |  |  |  |  |
| 157 | 992501002 |  | 交流电弧焊机[容量30kVA] |  | 台班 | 0.486 |  |  |  |  |
| 158 | 994508001 |  | 电锤 520W |  | 台班 | 49.296 |  |  |  |  |
| 159 | J04010203 |  | 自卸汽车[装载质量4.5t] |  | 台班 | 0.039 |  |  |  |  |
| 160 |  |  | #### 合 计 #### |  |  |  |  |  |  |  |